1. **የካፕታል ፕሮጀክት ስራዎች አፈፀፃም የ\_ኛ ሩብ አመት ለመገምገም የተዘጋጀ ቼክሊስት**

5.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| ተ.ቁ | የተሰሩ ስራዎች |
| 1.1 | የፕሮጀክት አይነት፦የወንጀል ምርመራ ሲስተም |
| 1.2 | የፕሮጀክቱ ስም፦\_\_\_\_\_\_Harari Criminal Record And Information Management System(CRIMS)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.3 | የፕሮጀክት የዉል ዋጋ በብር፦1,500,000 |
| 1.1 | ፕሮጀክቱ የተጀመረበት ጊዜ፦ ሚያዝያ 2016 |
| 1.4 | ፕሮጀክቱ የሚጠናቀቅበት ጊዜ:- እስክ ታህሳስ 2017 |
| 1.5 | በ2017 በጀት አመት ለማድረስ የታቀደ ፊዚካል እቅድ በመቶኛ፦ 100% |
| 1.6 | የሩብ አመት ፊዝካል እቅድ በመቶኛ፦ 20% |
| 1.7 | የሩብ አመት ፊዚካል አፈጻጸም በመቶኛ፦ 20% |
| 1.8 | እስከዚህ ሩብ አመት ጠቅላላ ፊዚካል አፈጻጸም በመቶኛ፦ 80% |
| 1.9 | ለ2017 በጀት አመት የተያዘ በጀት በብር፦1,050,000 |
| 1.10 | በዚህ ሩብ አመት ለመክፈል የታቀደ በብር፦ 600,000 |
| 1.11 | በዚህ ሩብ አመት የተከፈለ ክፍያ በብር፦0 |
| 1.12 | እስከዚህ ሩብ አመት ከዉል አንፃር ጠቅላላ የተከፈለ ክፍያ በብር፦450,000 |
| 1.13 | **ፕሮጀክቱ ያለበት ሁኔታ፦ \_\_በአሁን ሰአት ፕሮጀክቱን የማበልጸግ ስራ ተጠናቆ የአሰልጣኞች ስልጠና ለሰልጣኞች ተሰጥቶ ሲስተሙን በሀረሪ ጠቅላይ አ/ህግ ሰርቨር ላይ ለመጫን እየተዘጋጀን ነው። ከዚህ ቀጥሎ ያለው ስራ ወረዳዎችንና ፖሊስ ኮምሽንን ከሰርቭራችን ጋር በማገናኘት ስራ የማስጀመር ስራ ይሰራል\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1.14 | **የቡድኑ አስተያየት፡\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |